# BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nhóm 12  ·  Đề tài: credit card payment and default

⚠  Lưu ý quan trọng: Đức Huy cần gửi file dữ liệu sạch sớm nhất có thể — cả 5 người còn lại đều phụ thuộc vào file này. Mỗi người xong phần mình thì gửi ngay vào nhóm chat.

| Tên | Làm gì | Làm khi nào |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Gia Hưng (Trưởng nhóm) +Biểu đồ phần 2 | - Quyết định nhóm muốn trả lời câu hỏi gì từ dữ liệu - Viết phần mở đầu của báo cáo - Viết phần kết luận sau khi có kết quả cuối - Theo dõi tiến độ, nộp bài thay nhóm - Vẽ 3 biểu đồ: mức độ tương quan, tỷ lệ vỡ nợ theo học vấn & trễ thanh toán | Suốt dự án |
| Đinh Đức Huy (Dọn dữ liệu) | - Xử lý dữ liệu bị thiếu (một số cột bị trống) - Xóa những dòng lỗi không dùng được - Chuyển dữ liệu chữ sang dạng số - Gửi file dữ liệu sạch vào nhóm chat — cả nhóm chờ file này | Làm đầu tiên ⚠ Cả nhóm chờ |
| Huyền Anh (Tạo cột mới) | - Tạo cột "Tỷ lệ dùng hạn mức thẻ" - Tạo cột "Lần trễ thanh toán tệ nhất" - Tạo cột "Thói quen trả nợ trung bình" - Giải thích cột nào hữu ích, cột nào bỏ - Gửi file mới vào nhóm chat | Sau khi Huy gửi file |
| Thanh Mai (Biểu đồ phần 1 + Tổng hợp báo cáo) | - Vẽ 3 biểu đồ: số người vỡ nợ, độ tuổi, hạn mức thẻ - Mỗi biểu đồ viết 1-2 câu nhận xét - Sau khi mọi người xong: gom bài viết từng người thành bản nháp báo cáo | Sau khi Huy gửi file Xong trước 3/5 |
| Ngọc Ngân (Slide + Báo cáo) | - Làm slide đợt 1 → nộp trước 4/5 lúc 12h trưa - Làm slide đợt 2 sau khi có phần ML - Nhận bản nháp từ Thanh Mai → format báo cáo cho đẹp | Biểu đồ: trước 3/5 Slide đợt 1: 4/5 Slide đợt 2 + báo cáo: 2 ngày trước thi |
| Phượng (Mô hình dự đoán 1) | - Chạy mô hình dự đoán đơn giản (Logistic Regression) - Kiểm tra xem dự đoán đúng bao nhiêu % - Vẽ biểu đồ kết quả, viết nhận xét - Thống nhất cách chia dữ liệu với Dũng trước khi chạy | Sau khi Huyền Anh gửi file |
| Trương Hoàng Dũng (Mô hình dự đoán 2) | - Chạy mô hình dự đoán mạnh hơn (Random Forest) - So sánh kết quả với mô hình của Phượng - Kết luận nên dùng mô hình nào - Dọn dẹp toàn bộ code cho gọn trước khi nộp | Chạy song song với Phượng |

# PHẠM VI DỰ ÁN — PROJECT SCOPE

| STT | Người làm | Việc phải làm (Nói kiểu bình dân) | Nộp cho Ngân cái gì để làm Slide? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huy | Dọn rác dữ liệu: Chỗ nào trống thì điền số vào, chỗ nào lỗi thì xóa đi. Đổi chữ "Nam/Nữ" thành số 1/0 để máy hiểu. | 1 đoạn văn ngắn: Liệt kê các bước đã làm (Ví dụ: "Tớ đã xóa 56 dòng lỗi...") |
| 2 | Huyền Anh | Tính thêm 3 chỉ số: Từ dữ liệu cũ, tính thêm: (1) Tỷ lệ nợ, (2) Số tháng trễ lâu nhất, (3) % Trả nợ mỗi tháng. | File Data mới: File này phải có thêm 3 cột mới để Phượng và Dũng dùng chạy máy. |
| 3 | Thanh Mai | Vẽ hình (Phần 1): Vẽ biểu đồ xem người vỡ nợ thường bao nhiêu tuổi? Hạn mức thẻ cao hay thấp? | 3 cái ảnh biểu đồ + 3 câu nhận xét (Ví dụ: "Người trẻ dưới 30 tuổi dễ bùng nợ nhất"). |
| 4 | Hưng | Vẽ hình (Phần 2): Vẽ biểu đồ xem học vấn cao có ít vỡ nợ không? Trễ hạn 2 tháng thì có nguy hiểm không? | 3 cái ảnh biểu đồ |
| 5 | Phượng | Cách 1 - Chấm điểm: Lấy 3 chỉ số của Huyền Anh để tính điểm. Ai điểm cao là "Nhóm Đỏ", điểm thấp là "Nhóm Xanh". | Kết quả nhóm: Có bao nhiêu người thuộc nhóm Xanh, Vàng, Đỏ theo cách chấm điểm. |
| 6 | Dũng | Cách 2 - AI tự chia: Dùng thuật toán K-Means để máy tự gom người giống nhau vào 3 nhóm. | Biểu đồ phân cụm: Hình ảnh các nhóm được máy tự chia và so sánh xem có giống cách của Phượng không. |
| 7 | Gia Hưng | Viết chính sách: Dựa vào 3 nhóm Xanh-Vàng-Đỏ để đưa ra cách xử lý (Cho vay thêm hay đòi nợ). | Bảng chính sách: Viết rõ Nhóm Xanh được gì, Nhóm Vàng làm gì, Nhóm Đỏ bị gì. |